MINUTA

Minuta No. 005 de Gym Caoba

Fecha	: Miércoles 01 de Febrero
Hora	: 8:30
Lugar	: Laboratorio C

Siendo las 8:30 horas del día Miércoles 01 de Febrero de 2017, se reúne el grupo: Gym Caoba, en sesión extraordinaria previa citación realizada.
ASISTENTES:
La persona encargada que precede la reunión, Cristian Brenes G, pasó lista y determinó que había quórum.
Los asistentes a esta reunión son:

Karen Calderón C.	presente

Luis Castillo	ausente

Edwin Navarro B.	presente

Yunen Ramos R.	presente

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
Base de datos:
Se eliminaron las tablas tbclientrecord, tbhoy,tbday, tbdayhourservice ytbrelationserviceschedule.
Se creó la tabla tbbuy con los atributos idbuy, brandbuy, modelbuy, quantitybuy, buydatebuy, invoicenumberbuy, providerbuy, pricebuy, buyerbuy, paymentbuy y seriesbuy.

En la tabla tbuser se agregó el siguiente atributo:
startdateuser: que hace referencia a la fecha de ingreso al gym ya sea a laborar o como cliente.
En la tabla tbperson: se cambió el atributo ageperson por birthdayperson de tipo date.

Se creó la tabla tbaddress:con los atributos:
- Idaddress
- Neighborhoodaddress

Se creó la tabla tbbuy con los siguientes atributos:
- Idbuyequipment
- Brandbuy
- Modelbuy
- Quantitybuy
- Buydatebuy
- Invoicenumberbuy
- Providerbuy
- Pricebuy
- Buyerbuy
- Paymentbuy
- seriesbuy

Se actualizó la Tabla tbinventory con los siguientes atributos:
- Idinventory
- Idgoodsinventory
- Statusinventory
- Quantityinventory
- Locationactveinventory

Se creó la Tabla tbstatusgoods con los siguientes atributos:
  - Idstatusgoods
  - statusstatusgoods

Capa domain:
Se creó la clase ScheduleService.php, contiene la siguiente información:
- Atributos globales:
  - idScheduleService: Corresponde al identificador de la clase.
  - idcampusScheduleService: Identificador del campus.
  - idserviceScheduleService: Identificador del servicio.
  - dayScheduleService: Identificador del día.
  - hourScheduleService: Identificador de la hora.
  - dateScheduleService: Corresponde a la fecha. (yyyy-mm-dd).
- Métodos:
  - Método constructor: Inicializa los atributos globales.
  - getIdScheduleService: Retorna el identificador de la clase.
  - getIdcampusScheduleService: Retorna el identificador del campus.
  - getIdserviceScheduleService: Retorna el identificador del servicio.
  - getDayScheduleService: Retorna el identificador del día.
  - getHourScheduleService: Retorna el identificador de la hora.
  - getDateScheduleService: Retorna la fecha.
  - setIdScheduleService($idScheduleService): Recibe por parámetro el identificador que se desea establecer para la clase.
  - setIdcampusScheduleService($idcampusScheduleService): Recibe por parámetro el identificador del campus que se desea establecer.
  - setIdserviceScheduleService($idserviceScheduleService): Recibe por parámetro el identificador del servicio que se desea establecer.
  - setDayScheduleService($dayScheduleService): Recibe por parámetro el identificador del día que se desea establecer.
  - setHourScheduleService($hourScheduleService): Recibe por parámetro el identificador de la hora que se desea establecer.
  - setDateScheduleService($dateScheduleService): Recibe por parámetro la fecha que se desea establecer.

Se creó la clase Buy.php con los atributos
- $idbuy,
- $brandbuy,
- $modelbuy,
- $quantitybuy,
- $buydatebuy,
- $invoicenumberbuy,
- $providerbuy,
- $pricebuy,
- $buyerbuy
- $paymentbuy,
- $seriesbuy.

En la clase person:
se cambió el nombre de la variable ageperson por birthdayPerson, además se cambió el nombre de los métodos:
· setAgePerson(agePerson) por setBirthdayPerson($birthdayPerson)
· getAgePerson() por getBirthdayPerson()
En la clase user se creó la variable starDate que hace referencia a la fecha en que ingresaron a trabajar o se registraron como clientes en el gym, además de los métodos set y get.
· setStarDate($starDate)
· getStarDate()
Se creó la clase Address, en esta clase de declaró las variables globales:
· $idAddress: que hace referencia al id de la tabla tbAddres
· $neighborhoodAddresss: hace referencia al nombre del barrio
Y se realizaron los métodos set y get:
- getIdAddress():
- getEighborhoodAddresss():
- setIdAddress($idAddress):
Se creó la clase Buy con los siguientes atributos globales con sus respectivos métodos de set y get:
- Idbuyequipment
- Brandbuy
- Modelbuy
- Quantitybuy
- Buydatebuy
- Invoicenumberbuy
- Providerbuy
- Pricebuy
- Buyerbuy
- Paymentbuy

Capa data:
Se actualizó la clase ServiceDataphp, se crearon los siguientes métodos:
renewService($service): Recibe por parámetro el servicio que se desea renovar. Actualiza en la base la fecha de inicio y fin del servicio recibido por parámetro, con los valores correspondientes.
Se creó la clase SendEmailData.php, contiene los siguientes elementos:
- Atributos:
  - connection: Permite crear la conexión con la base de datos.
  - serviceData: Permite la comunicación con la clase ServiceData.php, con el fin de obtener información relacionada al servicio, como el nombre y fecha de finalización del mismo.
- Métodos:
  - Método constructor: Inicializa los atributos globales.
  - sendEmail($idService): Recibe por parámetro el identificador del servicio. Envía un correo a cada uno de los clientes que están inscritos a dicho servicio.
  - getInvertDate($date): Recibe por parámetro un String que contiene una fecha en formato: “yyyy-mm-dd” y la retorna con el formato: “dd-mm-yyyy”.
Se eliminó la clase ScheduleData.php.
Se creó la clase ScheduleServiceData.php, contiene la siguiente información:
- Atributos:
  - connection: Permite establecer la conexión con la base de datos.
- Métodos:
  - Método constructor: Inicializa los atributos globales.
  - getDatePerWeek($startDate,$endDate,$idCampus): Recibe por parámetro la fecha de inicio, fecha de fin y el identificador del campus. Retorna un arreglo de tipo ScheduleService, con los horarios existentes en la base de datos en el rango establecido para el campus recibido por parámetro.
  - getDateForScheduleService($dateStart,$dateFinish,$day): Recibe por parámetro la fecha de inicio, fecha de fin y el día. Retorna un string con todas las fechas para el día recibido. Por ejemplo: Calcular la fecha de todos los lunes en el presente año.
  - insertScheduleService($scheduleService): Recibe por parámetro un objeto de tipo ScheduleService. Ingresa en la base de datos el horario recibido por parámetro.
  - deleteSchedule($scheduleService): Recibe por parámetro un objeto de tipo ScheduleService. Elimina de la base de datos el horario recibido por parámetro.
  - getLastID($table): Recibe por parámetro el nombre de la tabla. Retorna el último identificador que se puede asignar.

Se creó la tabla buyData con los métodos insertBuy($buy) para ingresar, updateBuy($buy) para actualizar y returnAll() para retornar todas las compras.

 Se creó la clase AddressData con los siguientes métodos:
getAllAddress(): realiza la consulta a bd para obtener todos los registros en la tbAddress.
insertAddress($address): registra una nueva dirección en la bd.
updateAddress($adddress): realiza la consulta a bd para actualizar una dirección existente.
deleteAddress($idAddress); elimina una dirección existente en la bd.
getMaxId(): realiza la consulta a bd para obtener el máximo id de la tabla tbAddress

Capa business:

Se creó la clase BuyBusiness con los métodos insertBuy($buy) para ingresar, updateBuy($buy) para actualizar y returnAll() para retornar todas las compras.
Se creó la clase BuyInsertAction para insertar una nueva compra.
Se creó la clase BuyUpdateAction para actualizar detalles de una compra.

Se actualizó la clase ServiceBusiness.php, calcula la fecha final de un servicio con base en un String con la fecha inicial y el rango seleccionado.
Se creó la clase SendEmailBusiness.php, que facilita la comunicación con la clase SendEmailData.php.
Se eliminó la clase ScheduleBusiness.php.
Se creó la clase ScheduleServiceBusiness.php, facilita la comunicación con la clase ScheduleServiceData.
Capa presentation:
Se creó la vista BuyView para ingresar y actualizar compras.
Se actualizó la clase CreateService.php, se eliminaron las siguientes funciones:
- getMoneyInt
- getDateInvert
Se actualizó la clase ViewService.php, se actualizó la siguiente información:
- Se eliminó la siguiente función:
  - deleteService(currentRow)
- Se agregó la siguiente función:
  - getServiceByState(data): Recibe por parámetros el arreglo que devuelve la capa Business, agrega en la tabla de servicios los que cumplen con los criterios seleccionados por el administrador en el combo de “View by state”.
Se creó la clase RenewService.php, se encarga de mostrar la vista para poder renovar las fechas de un servicio. Contiene las siguientes funciones:
- getCurrentService: Retorna la información del servicio actual.
- validation: Se encarga de llamar métodos del script de validaciones.
- Hace uso de las siguientes funciones del script jsValidation:
  - validateEmptyField
  - validateDate
  - compareDateWithCurrentDate
- Hace uso de las siguientes funciones del script jsMessage:
  - getErrorMessage
  - getWaitMessage
  - getSuccessfullyInsertedMessage
Dichas funciones se explican en el apartado de JS del presente documento.
Se creó la clase CancelService.php, se encarga de mostrar la vista para poder cancelar servicios. Contiene las siguientes funciones:
- getCurrentService: Retorna la información del servicio actual.
- validation: Se encarga de llamar métodos del script de validaciones.
- Hace uso de las siguientes funciones del script jsValidation:
  - validateEmptyField
  - validateDate
  - compareDate
- Hace uso de las siguientes funciones del script jsMessage:
  - getErrorMessage
  - getWaitMessage
  - getSuccessfullyInsertedMessage
  - getRemoveMessage
Dichas funciones se explican en el apartado de JS del presente documento.
Se creó la clase ScheduleCampus.php, se encarga de mostrar un horario dinámico para las salas del gimnasio, contiene las siguientes funciones:
- getScheduleByCampus(idCampus): Recibe por parámetro el identificador de la sala. Muestra el horario correspondiente para la sala recibida.
- fillTableSchedule: Llena la tabla de horarios.
- searchInArrayDB(hour,day): Recibe por parámetro el identificador de la hora y del día. Retorna el valor correspondiente al servicio que se da en las horas recibidas.
- searchInArraySchedule(array,hour,day): Recibe por parámetro un arreglo, el identificador de la hora y el identificador del día. Retorna un booleano indicando si existe o no esos valores en el arreglo.
- getNameService(idService): Recibe por parámetro el identificador del servicio. Retorna un String con el nombre del servicio correspondiente.
- addToArray(idField): Recibe por parámetro un String. Agrega el String recibido al arreglo correspondiente (agregar/eliminar).
- Hace uso de las siguientes funciones del script jsMessage:
  - getErrorMessage
  - getWaitMessage
Dichas funciones se explican en el apartado de JS del presente documento.

Se creó la clase AddressBusiness: que contiene los siguientes métodos:
getAllAddress(): obtiene todos los registros en la tbAddress.
insertAddress($address): registra una nueva dirección en la bd.
updateAddress($adddress): actualiza una dirección existente.
deleteAddress($idAddress); elimina una dirección existente.
getMaxId(): obtiene el máximo id de la tabla tbAddress

JS:
Se creó la clase jsMessage.js, contiene las siguientes funciones:
- getErrorMessage(idError): Recibe por parámetros el identificador del mensaje de error que se desea obtener. Retorna un string que contiene el mensaje de error.
- getSuccessfullyInsertedMessage(idSuccess): Recibe por parámetro el identificador del mensaje de ingreso exitoso que se desea obtener. Retorna un string que contiene el mensaje de ingreso exitoso.
- getRemoveMessage(idRemove): Recibe por parámetro el identificador del mensaje de removido exitoso que se desea obtener. Retorna un string que contiene el mensaje de removido exitoso.
- getWaitMessage: Retorna un string que contiene el mensaje de espere.
Se creó la clase jsValidation.js, contiene las siguientes funciones:
- validateEmptyField(valueField): Recibe por parámetro un String. Retorna un valor booleano, true si el valor recibido está vacío y false en caso contrario.
- validateMaxLengthField(valueField,maxLength): Recibe por parámetro un String y un int, que corresponden al texto a validar el la longitud máxima que puede tener. Retorna un valor booleano, true si el valor recibido posee una longitud mayor permitido y false en caso contrario.
- validateNumberField(valueField): Recibe por parámetro un String. Retorna un valor booleano, true si el valor recibido puede convertirse en un número válido mayor que cero y false en caso contrario.
- validateDate(valueField): Recibe por parámetro un String. Retorna un valor booleano, true si el valor recibido puede convertirse en una fecha válida y false en caso contrario.
- compareDateWithCurrentDate(valueField): Recibe por parámetro un String que contiene una fecha. Verifica que la fecha recibida por parámetro sea igual o superior a la fecha actual del sistema, retorna true si es mayor o igual y false en caso contrario.
- compareDate(oldFinishDate,newFinishDate): Recibe por parámetro dos String, cada uno corresponde a una fecha. Verifica que el oldFinishDate sea mayor que el newFinishDate. Retorna un true si newFinishDate es mayor que oldFinishDate.
Se actualizó la clase jsService.js, se agregaron las siguientes funciones:
- getMoneyInt(money): Recibe por parámetro un String que contiene el símbolo de colones y puntos decimales. Retorna un String que contiene el número recibido pero sin símbolo de colones ni puntos decimales, con el fin de poder ingresarlo en un campo de tipo int.
- getDateInvert(date): Recibe por parámetro un String que contiene una fecha en formato: “dd-mm-yyyy”. Retorna un String que contiene la fecha en formato: “yyyy-mm-dd”, con el fin de poder facilitar cualquier proceso que se tenga que realizar con dicha fecha en la capa de business o data.
Se actualizó la clase jsSchedule.js,específicamente la siguiente información:
- Se eliminaron las siguientes funciones:
  - getSelectAllScheduleByCampusDay
  - insertScheduleByService
  - hideOptionSelect
  - insertGUI
  - deleteScheduleByService
  - getRowTableCurrentSchedule
- Se agregó la siguiente función:
  - getDay(idDay): Recibe por parámetro un String que contiene el identificador del día. Retorna un String con el nombre del día.
Resources:
Se agregó la librería PHPMailer, que permite el envío de correos desde PHP.
- Qué voy a hacer.
- Impedimentos
- Tareas realizadas que no fueron planeadas.
- Horario dinámico por salas para el administrador, en la misma vista el administrador puede agregar/remover servicios en el horario del campus que seleccione.
Asuntos Pendientes

Asuntos Nuevos

Módulos funcionales nuevos que a la luz de las discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aún cuando no necesariamente lleguen a implementarse. No comprometen un hito de desarrollo

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Borrar el contenido de la minuta 04 de Drive para reutilizarla para el siguiente entregable	Yunen Ramos Ramírez	Completado
Agregar el campo “fecha de inicio” en la vista de agregar servicio, y sus respectivas validaciones.	Yunen Ramos Ramírez	Completado
Crear el método que recibe dos fechas (inicio y fin) y un día, y calcular las fechas para el día recibido en el rango establecido. Por ejemplo: Calcular la fecha de todos los lunes entre el 01-01-2017 y el 01-01-2018.	Yunen Ramos Ramírez	Completado
En la vista de servicios, agregar la opción de renovar y cancelar servicio, con sus respectivos métodos en cada capa.	Yunen Ramos Ramírez	Completado
Realizar una función que se encargue de mandar un correo a todos los clientes que se encuentren inscritos en un servicio, el cual haya sido modificado su fecha de finalización.	Yunen Ramos Ramírez	Completado
Realizar el horario dinámico de servicios impartidos en “x” campus para el administrador	Yunen Ramos Ramírez	Completado
CRUD barrio	Karen Calderón	Completado
Se agregó el campo fecha de de ingreso para el usuario	Karen Calderón	Completado
Cambiar el campo año por fecha de nacimiento en el usuario	Karen Calderón	Completado
Inventario	Karen Calderón	70%
Compras	Edwin Navarro	Completado
Dietas	Edwin Navarro	Completado
Vista del horario del cliente.	Luis Castillo	Completado
Agregar horario al cliente.	Luis Castillo	Completado

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: 15 de febrero
Hora: 8:00 AM
Lugar: Laboratorio C

CLAUSURA:

Cristian Brenes G, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las XXXX horas.